Na temelju članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18 i 110/18, 32/20 i 145/24),  odredbi članka 29. i 30. Statuta Općine Prgomet (Službeni glasnik Općine Prgomet broj 2/21), po prijedlogu Općinskog načelnika,  Općinsko vijeće Općine Prgomet na svojoj 6. sjednici Općinskog vijeća od 18.05. 2026.god. usvaja :

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025.GOD.

| OPIS POSLOVA | Izvor sredstava financiranja | PROCJENJENI TROŠAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan | Ostvarenje | Index |
|  |  | 135.500,00 | 73.961,38 | 54,58 |
| UREĐENJE PRISTUPNIH PUTEVA I PARKINGA |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 5, Pomoći | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| UREĐENJE NOGOSTUPA DO POŠTE I AMBULANTE |  | 26.000,00 | 25.750,00 | 99,04 |
|  | Izvor financiranja: 5, Pomoći | 26.000,00 | 25.750,00 | 99,04 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 |  |
| IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA |  | 82.500,00 | 48.211,38 | 58,44 |
|  | Izvor financiranja: 5, Pomoći | 35.000,00 | 43.211,38 | 123,46 |
|  | Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
|  |  | 32.000,00 | 21.730,00 | 67,91 |
| PROIŠERENJA GROBLJA U OPĆINI |  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DODATNA ULAGANJA U MRTVAČNICE |  | 22.000,00 | 21.730,00 | 98,77 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 22.000,00 | 21.730,00 | 98,77 |
|  |  | 15.000,00 | 16.125,00 | 107,50 |
| ČIŠĆENJE I PRIPREMANJE TERENA ZA VATROGASNI DOM |  | 0 | 0,00 | --- |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 0 | 0,00 | --- |
| IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA - DOKUMENTACIJA |  | 15.000,00 | 8.175,00 | 54,50 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 15.000,00 | 8.175,00 | 54,50 |
| IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA - PRIPREMNI RADOVI |  | 15.000,00 | 7.950,00 | 53,00 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 15.000,00 | 7.950,00 | 53,00 |
|  |  | 176.300,00 | 79.909,57 | 45,33 |
| VODOVOD (DRAŽIĆI I JURIĆI) |  | 82.000,00 | 76.098,71 | 92,80 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 82.000,00 | 76.098,71 | 92,80 |
| VODOOPSKRBA |  | 84.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 84.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULAGANJE - ODVODNJA TROLOKVE |  | 10.000,00 | 3.810,86 | 38,11 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 10.000,00 | 3.810,86 | 38,11 |
|  |  | 53.000,00 | 61.838,44 | 116,68 |
| VIDIKOVCI, ŠETNICE I IZLETIŠTA (Vrljica Sitno, Crkvine - Radnići) |  | 42.000,00 | 36.838,44 | 87,71 |
|  | Izvor financiranja: 5, Pomoći | 42.000,00 | 36.838,44 | 87,71 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 0 | 0,00 |  |
| UREĐENJE TRGOVA (Bogdanovići) |  | 11.000,00 | 25.000,00 | 227,27 |
|  | Izvor financiranja: 5, Pomoći | 10.000,00 | 9.400,00 | 94,00 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Do odstupanja između plana za 2025.godinu i ostvarenja u 2025.godini dolazi uslijed nedostatka proračunskih sredstava i nemogućnosti provedbe planiranih poslova održavanja zbog prevelikih cijena potencijalnih ponuditelja.

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku Općine Prgomet

KLASA:024-03/26-01/6

URBROJ:2181-41-01-26-12

Prgomet, 18. svibnja 2026.god.

Predsjednik općinskog vijeća:

________________________

Ante Drežančić