Na temelju članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18 i 110/18, 32/20 i 145/24),  odredbi članka 29. i 30. Statuta Općine Prgomet (Službeni glasnik Općine Prgomet broj 2/21), po prijedlogu Općinskog načelnika,  Općinsko vijeće Općine Prgomet na svojoj 6. sjednici Općinskog vijeća od 18.05. 2026.god. usvaja :

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025.GOD.

| OPIS POSLOVA | Izvor sredstava financiranja | PROCJENJENI TROŠAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan | Ostvarenje | Index |
|  |  | 97.500,00 | 147.377,31 | 151 |
| ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTE |  | 72.500,00 | 117.473,63 | 162 |
|  | Izvor financiranja: 5, Pomoći | 71.000,00 | 77.136,74 | 109 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 9.500,00 | 40.336,89 | 425 |
| ODRŽAVANJE I SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE - SKELINI |  | 10.000,00 | 15.141,18 | 151 |
|  | Izvor financiranja: 5, Pomoći | 9.000,00 | 9.366,18 | 104 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 1.000,00 | 5.775,00 | 578 |
| ODRŽAVANJE I SANACIJA POLJSKIH PUTEVA |  | 15.000,00 | 14.762,50 | 98 |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći | Izvor financiranja: 5, Pomoći | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 15.000,00 | 14.762,50 | 98 |
|  |  | 500,00 | 0,00 | 0 |
| ODRŽAVANJE GROBLJA |  | 500,00 | 0,00 | 0 |
|  | Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici | 500,00 | 0,00 | 500 |
|  |  | 80.000,00 | 11.100,00 | 14 |
| SANACIJA ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA |  | 50.000,00 | 3.300,00 | 7 |
|  | Izvor financiranja: 431, Prihodi za posebne namjene | 50.000,00 | 3.300,00 | 7 |
| ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA - GLOMAZNI |  | 22.000,00 | 7.800,00 | 35 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 22.000,00 | 7.800,00 | 35 |
| ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA - ZEMLJANO KAMENI |  | 8.000,00 | 0,00 | 0 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 8.000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 27.000,00 | 31.621,23 | 117 |
| ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  | 27.000,00 | 31.621,23 | 117 |
| Izvor financiranja: 432, Komunalna djelatnost | Izvor financiranja: 432, Komunalna djelatnost | 15.000,00 | 8.134,87 | 54 |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći | Izvor financiranja: 5, Pomoći | 12.000,00 | 23.486,36 | 196 |
|  |  | 79.000,00 | 36.346,11 | 46 |
| ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, POSTROJENJA I OPREME |  | 3.000,00 | 0,00 | 0 |
|  | Izvor financiranja: 431, Prihodi za posebne namjene | 1.500,00 | 0,00 | 0 |
|  | Izvor financiranja: 432, Komunalna djelatnost | 1.500,00 | 0,00 | 0 |
| SANACIJA MALONOGOMETNIH IGRALIŠTA I UREĐENJE OKOLIŠA SITNO |  | 33.000,00 | 32.743,75 | 99 |
|  | Izvor financiranja: 5, Pomoći | 33.000,00 | 32.743,75 | 99 |
| TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE PRGOMET |  | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
| ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE |  | 21.000,00 | 3.602,36 | 17 |
|  | Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici | 1.000,00 | 781,11 | 78 |
|  | Izvor financiranja: 5, Pomoći | 20.000,00 | 2.821,25 | 14 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SANACIJA TRGOVA U NASELJIMA |  | 10.000,00 | 0,00 | 0 |
|  | Izvor financiranja: 5, Pomoći | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
|  | Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 5.000,00 | 0,00 | 0 |
| SANACIJA STARIH BUNARA I LOKVI |  | 2.000,00 | 0,00 | 0 |
|  | Izvor financiranja: 432, Komunalna djelatnost | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
|  | Izvor financiranja: 5, Pomoći | 1.000,00 | 0,00 | 0 |

Do odstupanja između plana za 2025.godinu i ostvarenja u 2025.godini dolazi uslijed nedostatka proračunskih sredstava i nemogućnosti provedbe planiranih poslova održavanja zbog prevelikih cijena potencijalnih ponuditelja.

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku Općine Prgomet

KLASA:024-03/26-01/6

URBROJ:2181-41-01-26-13

Prgomet, 18.05. 2026.god.

Predsjednik općinskog vijeća:

______________________

Ante Drežančić